A.	PREPARATORY WORKS / ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

B.	PRE-MOBILISATION SAFETY ISSUES / ВОПРОСЫ ТБ ПЕРЕД МОБИЛИЗАЦИЕЙ

C.	VESSEL MOBILISATION ISSUES / ВОПРОСЫ МОБИЛИЗАЦИИ СУДНА

D.	MOBILISATION PORT SPECIFIC / КОНКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОРТУ МОБИЛИЗАЦИИ

E.	SUB-CONTRACTORS / СУБПОДРЯДЧИКИ

F.	EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ

G.	OFFSHORE RELATED ACTIVITIES / РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОРСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

H.	DIVING RELATED ACTIVITIES / РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОДОЛАЗНЫМИ СПУСКАМИ

I.	VESSEL SPECIFIC / КОНКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО СУДНУ

J.	IMCA GUIDANCE / РУКОВОДСТВО IMCA

K.	OXY-ARC CUTTING OPERATIONS / КИСЛОРОДНО-ДУГОВАЯ РЕЗКА

L.	CLIENT SPECIFIC / КОНКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО КЛИЕНТУ

M.	PLATFORM INTERFACE OPERATIONS / ОПЕРАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПЛАТФОРМОЙ

N.	ISOLATION AND BARRIERS / ОТКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАЖДЕНИЯ

O.	INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITIES SECURITY CODE / МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС ПО ОХРАНЕ СУДОВ И ПОРТОВЫХ СРЕДСТВ

Note: All Actions within this Section must be addressed. All Boxes to be ticked as appropriate. Please make any additions you feel are appropriate and forward them to the Diving Manager for inclusion. / Примечание: Все пункты действий в данном разделе должны быть выполнены. В нужных клетках проставить галочки. Добавьте все, что считаете нужным, и направьте менеджеру по водолазным работам для включения в перечень.

| ITEM / ПОЗ. | REQUIRED ACTION / ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ | YES / ДА |  | NO / НЕТ |  | N/A / Н/Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PREPARATORY WORK / ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Has a detailed Mobilisation Plan been generated? / Подробный план мобилизации составлен? |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Has a Project Briefing Support Document been generated? / Документ о брифинге по проекту подготовлен? |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Has the Vessel Deck Layout / Plans been issued to the Vessel? / Планы расположения палуб выданы ли на судно? |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Are the Component Weights, Dimensions, No Welding Areas etc. identified on the Deck Plan? / Указаны на чертеже палубы массы, размеры компонентов, зоны запрета сварочных работ и пр.? |  |  |  |  |  |  |
| A5 | Ensure the Deck Plan Drawing has an identified Stretcher Route. / Убедитесь, что на чертеже палубы обозначен маршрут для носилок. |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Have the Deck Loading and Stability Issues been addressed? / Вопросы с распределением нагрузки на палубе и обеспечением остойчивости решены? |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Have the up-to-date DXF / DIG Files been forwarded to the Vessel? / Обновленные файлы DXF / DIG направлены на судно? |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Are COSHH Sheets provided? / Формуляры по учету опасных для здоровья человека веществ (COSHH) представлены? |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Has a Project Safety Risk Management File been generated for the life of the Project? / Комплект документации по управлению рисками безопасности на весь срок реализации проекта подготовлен? |  |  |  |  |  |  |
| A10 | Has a Project Diving Plan been produced? / План водолазных работ по проекту подготовлен? |  |  |  |  |  |  |
| A11 | Is a Guard Vessel required? / Требуется ли судно охраны? |  |  |  |  |  |  |
| A12 | Is a Waste Management Plan required for this Workscope? / Для данного объема работ необходим план управления отходами? |  |  |  |  |  |  |
| A13 | Is Tidal Diving a Workscope requirement? / Для данного объема работ требуются водолазные спуски в период прилива или отлива? |  |  |  |  |  |  |
| A14 | Are Tide Meters, Admiralty Tide Tables available? / Имеются ли в наличии приливомеры, таблицы приливов адмиралтейства? |  |  |  |  |  |  |
| A15 | Is a detailed weather forecasting arrangement organised for the Worksite? / Получение подробных прогнозов погоды организовано для участка производства работ? |  |  |  |  |  |  |
| A16 | Arrange for Project Rigging to be painted ‘Black’ before Mobilisation. / Предусмотрите окраску такелажа, используемого на проекте, в черный цвет перед мобилизацией. |  |  |  |  |  |  |
| A17 | Are all Safety Issues associated with ROV operations highlighted in Procedures? / Все ли вопросы, связанные с безопасностью при использовании подводного аппарата дистанционного управления, отражены в процедурах? |  |  |  |  |  |  |
| A18 | Is a SIMOPS Document generated for simultaneous Infield Vessel Installation Activities? / Документ по одновременно выполняемым работам (SIMOPS) в ходе монтажных работ с использованием судов на участке работ подготовлен? |  |  |  |  |  |  |
| A19 | Will a Daily Diary Event Log be maintained by the Project Manager or the Diving Supervisor? / Ежедневный журнал регистрации событий будет вестись менеджером проекта или руководителем водолазных работ? |  |  |  |  |  |  |

| ITEM / ПОЗ. | REQUIRED ACTION / ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ | YES / ДА |  | NO / НЕТ |  | N/A / Н/Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | PRE-MOBILISATION SAFETY ISSUES / ВОПРОСЫ ТБ ПЕРЕД МОБИЛИЗАЦИЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Has a Lifting Plan been generated for the relevant Lifts? / План грузоподъемных операций для соответствующих работ разработан? |  |  |  |  |  |  |
| B2 | Has a member of the team been nominated for the lifting requirements? / Член бригады назначен ответственным за соблюдение требований при выполнении грузоподъемных операций? |  |  |  |  |  |  |
| B3 | Has the Vessel Safety Officer been made aware of any Hazardous Substances being mobilised? / Судовой офицер проинформирован об опасных веществах, принимаемых на борт? |  |  |  |  |  |  |
| B4 | Is LSA Scale an issue with this Workscope? / Материалы с низкой удельной активностью представляют проблему для данного объема работ? |  |  |  |  |  |  |
| B5 | Have all LSA Control Measures been applied? / Меры по контролю уровня радиации приняты? |  |  |  |  |  |  |
| B6 | Is Cutting, Welding and Hot Works etc. within the 500m Zone addressed? / Вопросы резки, сварки и огневых работ в 500-метровой зоне безопасности рассмотрены? |  |  |  |  |  |  |
| B7 | Are the correct Draeger Sampling Tubes available onboard for the anticipated Contamination Issues? / Надлежащие трубки Дрэгера имеются на борту на случай загазованности? |  |  |  |  |  |  |

| ITEM / ПОЗ. | REQUIRED ACTION / ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ | YES / ДА |  |  |  | NO / НЕТ |  |  | N/A / Н/Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | VESSEL MOBILISATION ISSUES / ВОПРОСЫ МОБИЛИЗАЦИИ СУДНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Has any Bunkering and Hot Work clashes during Mobilisation been identified? / Выявлены ли несовместимые работы в период мобилизации, такие как бункеровка и огневые работы? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Are Quayside Drawings available for the Mobilisation Plan? / Чертежи причала для плана мобилизации имеются в наличии? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | Is the Agent aware of equipment etc. that needs to be moved to the Quay edge? / Информация об оборудовании и т.п., которое должно быть перемещено на край причала, у исполнителя имеется? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 | Has the Crane Support requirements been identified with the Vessel Master? / Потребности в обеспечении крановых работ определены совместно с капитаном судна? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 | Do Shoreside Cranes require organising? / Необходима организация работ береговыми кранами? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 | Has a Forklift Truck of sufficient capabilities been organised? / Организована работа вилочным погрузчиком достаточной грузоподъемности? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7 | Are any Vessel Handrail sections to be removed for access reasons? / Какие-либо участки поручней на судне должны быть демонтированы для получения доступа? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8 | Is the Project Draughtsman required for marking out the Vessel Deck? / Необходимо привлечь проектировщика для нанесения разметки на палубу судна? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 | Are there any Port / Berth clashes with other Vessels that could affect the Schedule? / Нежелательные пересечения в районе порта/причала с другими судами, которые могут повлиять на график работ, имеются? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM / ПОЗ. | REQUIRED ACTION / ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ | YES / ДА |  |  |  | NO / НЕТ |  |  | N/A / Н/Д |  |
| C11 | Confirm that there is adequate Deck Floodlighting in place to cover the proposed work areas? / Подтвердите, что на палубе имеется достаточно прожекторов для обеспечения освещения планируемых рабочих участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C12 | Has a Mobilisation Request Form been completed and returned to Logistics? / Форма запроса на мобилизацию заполнена и направлена в отдел по материально-техническому обеспечению? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C13 | The Project equipment list needs to be attached to this Document. / К данному документу должен быть приложен перечень проектного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 | Is a ‘Workshop’ type Container complete with shelves, vice etc. required? / Укомплектована ли контейнер-мастерская необходимыми полками, тисками и т.п.? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C15 | Prior to Mobilisation, identify the Key Carriers for padlocked Containers. / Определите до мобилизации ответственных за хранение ключей от контейнеров, запирающихся на висячие замки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C16 | The Equipment Footprint areas should be spray painted onto the Bare Deck. / Зоны, занимаемые оборудованием, должны быть окрашены аэрозольной краской на чистой палубе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C17 | Use a ‘C’ to identify a Container and indicate which side the door opens? / Обозначьте контейнер буквой «С» и укажите сторону открывания двери. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C18 | Are all Project Personnel’s Medical and Survival Certificates checked and up to date? / Все свидетельства по базисной подготовке по способам личного выживания на море и свидетельства по оказанию первой медицинской помощи проверены и являются действительными у проектного персонала? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C19 | Are all Sub-Contractors Personnel Medical and Survival Certificates checked and up to date? / Все свидетельства по базисной подготовке по способам личного выживания на море и свидетельства по оказанию первой медицинской помощи проверены и являются действительными у персонала субподрядчиков? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C20 | Has a ‘Working at Height’ activities been identified and addressed with adequate control measures? / Работы на высоте определены и достаточные меры контроля предусмотрены? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C21 | In line with Ship’s Security Policy, have all Sub-Contractors, Visitors, etc. details been forwarded to the Vessel. / Вся ли информация о субподрядчиках, посетителях и т.п., требуемая согласно судовой политике безопасности, была направлена на судно? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C22 | Are additional Vessel Fenders required for the Mobilisation? / Для мобилизации необходимы дополнительные кранцы? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM / ПОЗ. | REQUIRED ACTION / ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ | YES / ДА |  | NO / НЕТ |  | N/A / Н/Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | MOBILISATION PORT SPECIFIC / КОНКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОРТУ МОБИЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| D1 | Is a Shoreside Crane available for Mobilisations? / Береговой кран для мобилизации может быть использован? |  |  |  |  |  |  |
| D2 | Are all Cranage, Stevedoring and Dockside requirements identified? / Все требования к крановым, погрузочно-разгрузочным и доковым работам определены? |  |  |  |  |  |  |
| D3 | Is an experienced Rigging Foreman available to oversee the Quayside works? / Опытный бригадир-такелажник для руководства работами на причале имеется на проекте? |  |  |  |  |  |  |
| D4 | Is a Map showing access and egress routes to non-routine Mobilisation Quaysides provided? / Карта с указанием путей доступа и выхода с нестандартных мобилизационных причалов представлена? |  |  |  |  |  |  |
| ITEM / ПОЗ. | REQUIRED ACTION / ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ | YES / ДА |  | NO / НЕТ |  | N/A / Н/Д |  |
| E | SUB-CONTRACTORS / СУБПОДРЯДЧИКИ |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Is an approved Vendor, Sea fastening Sub-Contractor identified? / Выбран ли утвержденный поставщик, субподрядчик по транспортировочному крепежу грузов? |  |  |  |  |  |  |
| E2 | Has a Sub-Contractor’s Mobilisation Plan been provided to the Vessels for review? / План мобилизации субподрядчика направлен на суда для рассмотрения? |  |  |  |  |  |  |
| E3 | Have all the Project Sub-Contractors been identified and aware of project requirements? / Все субподрядчики по проекту определены и ознакомлены с проектными требованиями? |  |  |  |  |  |  |
| E4 | All Sub-Contractors are required to provide their own basic PPE. Has this been made clear? / Все субподрядчики обеспечивают свой персонал основными СИЗ за свой счет. Данное требование ясно изложено? |  |  |  |  |  |  |
| E5 | Project Manager is responsible for ensuring the Vessel Lift Bag Inventory reflects the requirements of the Project Workscope. Due to the extreme nature of their service, always ensure adequate redundancy. / Менеджер проекта отвечает за обеспечение необходимого запаса понтонов на судне согласно требованиям к объему работ по проекту. Должен быть обеспечен достаточный резерв ввиду экстремальных условий их использования. |  |  |  |  |  |  |

| ITEM / ПОЗ. | REQUIRED ACTION / ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ | YES / ДА |  |  | NO / НЕТ |  | N/A / Н/Д |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | Is the correct Air Volume and Delivery Pressure for the maximum worksite water depth been checked? / Объем и давление подачи воздуха на максимальную глубину в зоне работ проверены? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | Are any Third Party Pumps, Diesel Compressors etc. being provided for the Project? / Предоставляются ли на проект какие-либо насосы, дизельные компрессоры третьих сторон? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | Is there an adequate Spares Packages? / Необходимые комплекты запасных частей имеются в наличии? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4 | Has the Service Records and Function Testing been checked? / Проверка эксплуатационной документации и функциональные испытания проведены? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5 | Is the most task efficient tool identified for Dredging requirements? / Наиболее эффективная техника для дноуглубительных работ определена? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F6 | Is Bolt Tensioning Equipment required for this Workscope? / Для данного объема работ оборудование для затяжки болтовых соединений требуется? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F7 | Has the Bolt Tensioning Suppliers been audited by Lamnalco? / Компания Smit Lamnalco провела аудит поставщиков оборудования по затяжке болтовых соединений? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F8 | Without exception, it remains the Project manager’s responsibility to ensure that all Lamnalco and Sub-Contractor’s Equipment has been checked for suitability, function tested and audited. Has this been done? / Безусловной обязанностью менеджера проекта является обеспечение проведения проверки оборудования Smit Lamnalco и субподрядчика на пригодность к целевому использованию, исправность и комплектность. Это требование выполнено? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F9 | Ensure sufficient Chain Lever Hoists are mobilised for the Workscope particularly where these are used on a single immersion basis. / Обеспечить мобилизацию на проект достаточного количества цепных рычажных лебедок, особенно для задач, предполагающих однократное погружение в воду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F10 | Project Manager is responsible for ensuring the Vessel Lift Bag Inventory reflects the requirements of the Project Workscope. Due to the extreme nature of their service, always ensure adequate redundancy. / Менеджер проекта отвечает за обеспечение необходимого запаса понтонов на судне согласно требованиям к объему работ по проекту. Должен быть обеспечен достаточный резерв ввиду экстремальных условий их использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| G | OFFSHORE RELATED ACTIVITIES / РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОРСКИМИ ОБЪЕКТАМИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Are there adequate manning levels for Support Activities, rigging on deck etc.? / Степень укомплектованности разнорабочими, стропальщиками на палубе и т.п. достаточна? |  |  |  |  |  |  |

| ITEM / ПОЗ. | REQUIRED ACTION / ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ | YES / ДА |  |  | NO / НЕТ |  | N/A / Н/Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | DIVING RELATED ACTIVITIES / РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОДОЛАЗНЫМИ СПУСКАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Do Divers require changing out during Mobilisation to avoid an early Helicopter following Vessel departure? / Требуется смена водолазам во время мобилизации во избежание необходимости использования вертолета после отхода судна? |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 | Is Decompression taking place? / Декомпрессия производится? |  |  |  |  |  |  |  |
| H3 | Are there any issues regarding the requirement for the HLB during the Mobilisation? / Есть ли проблемы, связанные с требованием наличия гипербарической спасательной шлюпки в ходе мобилизации? |  |  |  |  |  |  |  |
| H4 | Will this affect the Vessel position alongside during the Mobilisation? / Это повлияет на положение судна у причала во время мобилизации? |  |  |  |  |  |  |  |
| H5 | Does the Bale Out Bottle Endurance requirements need to be reviewed? / Требования к прочности запасных баллонов с воздухом должны быть пересмотрены? |  |  |  |  |  |  |  |
| H6 | Will the Vessel require a delivery of Diving Gas for this Work? / Требуется ли доставка дыхательной смеси на судно для водолазов для выполнения данных работ? |  |  |  |  |  |  |  |
| H7 | Are Stab Jackets ordered in advance for the Shallow and Mid-Water Work? / Жилеты от проникающих ранений для работ на малых и средних глубинах заказаны заблаговременно? |  |  |  |  |  |  |  |
| H8 | Has provision been made to transfer Hyperbaric Evacuation Reception Equipment to a suitable location? / Перемещение декомпрессионного спасательного оборудования в нужную зону организовано? |  |  |  |  |  |  |  |
| H9 | Will Diver Heated Breathing Gas equipment be required beyond the -150.0m depth? / Требуется ли оборудование для подачи водолазу подогретого газа при работах на глубинах свыше -150,0 м? |  |  |  |  |  |  |  |
| H10 | Are Divers required to fly in Commercial Airlines following their Decompression? / Полеты для водолазов должны быть организованы посредством коммерческих авиалиний после декомпрессии? |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM / ПОЗ. | REQUIRED ACTION / ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ | YES / ДА |  | NO / НЕТ |  | N/A / Н/Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | VESSEL SPECIFIC / КОНКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО СУДНУ |  |  |  |  |  |  |
| I1 | Avoid positioning equipment beneath the Crane Crutch on Deck Layouts / Не допускайте размещения оборудования под опорами для крепления стрелы крана на палубе |  |  |  |  |  |  |
| I2 | Are Drift Trials a requirement for the proposed Workscope? / Требование к проведению пробных дрейфов содержится в предлагаемом объеме работ? |  |  |  |  |  |  |
| I3 | Ensure that the correct manning levels for the workboat are determined well before Mobilisation. / Убедитесь, что уровни укомплектования экипажа вспомогательного судна определены заблаговременно до мобилизации. |  |  |  |  |  |  |
| I4 | Are personnel roles and responsibilities defined and advised of the reporting and communications lines to be followed. / Все функции и обязанности персонала, установленные в процедурах отчетности и линиях связи, должны выполняться. |  |  |  |  |  |  |
| I5 | Co-ordinate with Vessel to ensure all project personnel are properly received, orientated and inducted. / Согласуйте с Судном порядок надлежащего приема всего проектного персонала и проведения вводного инструктажа. |  |  |  |  |  |  |
| I6 | Is there a system in place to control personnel arriving and departing the vessel. / Система контроля за прибывающим и отбывающим персоналом внедрена? |  |  |  |  |  |  |
| I7 | Are personnel advised of the Company D & A policy. How is this enforced? / Персонал проинформирован о политике компании в отношении алкоголя и наркотиков? Как обеспечивается выполнение этой политики? |  |  |  |  |  |  |

| ITEM / ПОЗ. | REQUIRED ACTION / ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ |  | YES / ДА |  | NO / НЕТ |  | N/A / Н/Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J | IMCA GUIDANCE / РУКОВОДСТВО IMCA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | If these requirements have been met as part of the Project Documentation, move onto the next Section. / Если эти требования учтены в составе документации Проекта, перейдите к следующему разделу. |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 | Has IMCA D 006 Rev. 2 ‘Diving Operations in the Vicinity of Pipelines’ issues been considered? / Руководство IMCA D 006 рев. 2 ‘Водолазные работы вблизи трубопроводов" рассмотрено? |  |  |  |  |  |  |  |
| J2 | Project Manager to confirm compliance with the requirements of IMCA D25/01. / Менеджер проекта должен подтвердить соответствие требованиям IMCA D25/01. |  |  |  |  |  |  |  |
| J3 | The following IMCA Guidelines shall be referenced within Procedures and included within the Project Risk Safety Management File? / Ссылки должны быть приведены на следующие руководства IMCA в Процедурах и включены в папку управления рисками проекта? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IMCA D 003 | Oxy-Arc Cutting Operations Underwater / Подводная кислородно-дуговой резка |  |  |  |  |  |  |
|  | IMCA D 007 | Overboard Scaffolding Operations and their effect on Diving Safety / Забортные работы на лесах и их влияние на безопасность водолазных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | IMCA D 016 Rev. 2 | Underwater Air Lift Bag / Подводный надувной мешок |  |  |  |  |  |  |
|  | IMCA D 019 | Diving Operations in Support of Intervention on Wellhead and Subsea Facilities / Водолазные операции в поддержку работ на устье подводной скважины и морских объектах |  |  |  |  |  |  |
|  | IMCA D 021 Rev. 1 | Diving in Contaminated Waters / Водолазные работы в загрязненной воде |  |  |  |  |  |  |
|  | IMCA D 028 | The use of Chain Lever Hoists in the Offshore Subsea Environment / Использование рычажно-цепных лебедок в подводных условиях |  |  |  |  |  |  |
|  | AODC 049 | Use of High Pressure Jetting Equipment / Использование гидромониторного оборудования высокого давления |  |  |  |  |  |  |
|  | AODC 055 | Protection of Water Intake Points for Diver Safety / Защита точек водозабора для безопасности водолазов |  |  |  |  |  |  |
|  | R 001 | Plastic Spherical Air filled Fishing Buoys / Пластмассовые сферические плавучие буи |  |  |  |  |  |  |

| ITEM / ПОЗ. | REQUIRED ACTION / ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ | YES / ДА |  | NO / НЕТ |  | N/A / Н/Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | OXY-ARC CUTTING OPERATIONS / КИСЛОРОДНО-ДУГОВАЯ РЕЗКА |  |  |  |  |  |  |
| K1 | Is Oxy-Arc Cutting a Project requirement? / Подводная кислородно-дуговой резка является требованием проекта? |  |  |  |  |  |  |
|  | If NO, move on to the next Section. / Если НЕТ, перейдите к следующему разделу. |  |  |  |  |  |  |
| K2 | Does the Client have any objection to the use of Oxy-Arc Cutting? / Клиент возражает против применения кислородно-дуговой резки? |  |  |  |  |  |  |
| K3 | Has a contingency Oxy-Arc Procedure been generated in the event that Cold Cutting proves ineffective? / Процедура по использованию кислородно-дуговой резки подготовлена на случай, если холодная резка окажется неэффективной? |  |  |  |  |  |  |
| K4 | Is Lamnalco Oxy-Arc Cutting Guidelines included within the Project Documentation? / Рекомендации Lamnalco по кислородно-дуговой резке включены в проектную документацию? |  |  |  |  |  |  |
| K5 | Is the IMCA Guideline D 003 ‘Oxy-Arc Cutting Operations Underwater’ included? / Руководство IMCA D 003 ‘Подводная кислородно-дуговая резка" включено в проектную документацию? |  |  |  |  |  |  |
| K6 | Is Lamnalco Checklists included? / Включены ли проверочные листы Lamnalco? |  |  |  |  |  |  |
| K7 | Does the material to be cut require a separate Risk Assessment? / Требуется проведение отдельной оценки риска в отношении материала, предназначенного для резки? |  |  |  |  |  |  |
| K8 | Is the Tubular covered in any type of coatings, e.g. concrete, rubber, plastic etc.? / Имеет ли какое-либо покрытие на трубе - бетон, резина, пластик и т.п.? |  |  |  |  |  |  |
| K9 | Can unconsumed Oxygen become entrapped within any Steelwork Sections, Tubulars etc.? / Неизрасходованный кислород может быть захвачен внутри секции металлоконструкции, трубе и т.п.? |  |  |  |  |  |  |
| K10 | Are there any Linings / Claddings present within the Tubulars being cut? / Разрезаемые трубы имеют какую-либо облицовку? |  |  |  |  |  |  |
| K11 | Is the composition of these Linings / Claddings known? / Состав такой облицовки известен? |  |  |  |  |  |  |
| K12 | Is a spare Oxy-Arc Umbilical required to prevent Single Point Failure? / Запасная кабель-шланговая связка необходима для кислородно-дуговой резки во избежание отказа, вызванного неисправностью одного элемента? |  |  |  |  |  |  |
| K13 | Has the status of the Vessel’s In-built Welding Generator been checked? / Состояние сварочного генератора на борту судна проверено? |  |  |  |  |  |  |

| ITEM / ПОЗ. | REQUIRED ACTION / ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ | YES / ДА |  | NO / НЕТ |  | N/A / Н/Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | CLIENT SPECIFIC / КОНКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО КЛИЕНТУ |  |  |  |  |  |  |
| L1 | Is Project Manager fully aware of the Client Safety Management System? / Менеджер проекта в полной мере знаком с системой обеспечение безопасности Клиента? |  |  |  |  |  |  |

| ITEM / ПОЗ. | REQUIRED ACTION / ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ | YES / ДА |  | NO / НЕТ |  | N/A / Н/Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | PLATFORM INTERFACE OPERATIONS / ОПЕРАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПЛАТФОРМОЙ |  |  |  |  |  |  |
| M1 | Is there any Installation/Scaffolding Issues to be aware of when raising Permits? / Имеются какие-либо сложности, связанные с монтажом/устройством лесов, которые необходимо учитывать при оформлении нарядов-допусков? |  |  |  |  |  |  |
| M2 | Confirm with OCM the preferred types of Works Vests or PPE. / Согласуйте с ОСМ предпочитаемый вид жилетов или СИЗ? |  |  |  |  |  |  |
| M3 | Platforms – Are all details regarding Hazardous Inlets, Sumps, Pumps etc. known? / Платформы - известны все детали, связанные с опасными точками входа, отстойниками, насосами, и т.д.? |  |  |  |  |  |  |
| M4 | Are Suction Rates and Diver Exclusion Zones confirmed? / Подтверждены расходы всасывания и зоны исключения присутствия водолазов? |  |  |  |  |  |  |
| M5 | Is the isolation of Inlets identified for the duration of the Diving Workscope? / Отсечения точек входа определены в течение выполнения водолазных работ? |  |  |  |  |  |  |
| M6 | Are Deck Mounted Colour Monitoring Cameras required on the Platform? / На платформе необходимы цветные камеры видеонаблюдения, устанавливаемые на палубе? |  |  |  |  |  |  |
| M7 | Has the risk of debris lodged on the Jacket Face been identified? / Риск скопления мусора на опорном основании платформы определен? |  |  |  |  |  |  |

| ITEM / ПОЗ. | REQUIRED ACTION / ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ | YES / ДА |  | NO / НЕТ |  | N/A / Н/Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ISOLATIONS AND BARRIERS / ОТКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| N1 | Is the Client aware of Lamnalco’s Lock Out / Tag Out Procedures? / Знает ли Клиент о процедурах блокировки и маркировки, используемых в Lamnalco? |  |  |  |  |  |  |

| ITEM / ПОЗ. | REQUIRED ACTION / ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ | YES / ДА |  | NO / НЕТ |  | N/A / Н/Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITIES SECURITY CODE (ISPS Code) / МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС ПО ОХРАНЕ СУДОВ И ПОРТОВЫХ СРЕДСТВ (Кодекс ISPS) |  |  |  |  |  |  |
| O1 | Any person visiting the Vessel must have photographic ID available, a failure to produce such ID may result in a refusal by the Vessel to grant access. Photo ID may take the form of a Passport, Diving License, Company Issued ID, other nationally recognised photographic ID. Video Club or Gym Membership Cards etc. will not be accepted. / Все люди, посещающие судно, должны иметь при себе удостоверение личности с фотографией; в случае отсутствия удостоверения доступ на судно может быть отказан. Удостоверением личности с фотографией может служить паспорт, водительские права, бэдж компании, либо иной документ, признаваемый государством. Карточки членства в клубах видеолюбителей или карточки из спортзалов не принимаются в качестве удостоверения личности. |  |  |  |  |  |  |
| O2 | Any cargo sent to the Vessel must be expected, prior notification must be made to the Vessel Storeman and / or Bridge as appropriate. Unexpected Stores, Equipment etc. may be delayed or refused in loading. / Для оформления любого груза, направляемого на судно, необходимо заранее информировать судового кладовщика и (или) мостик. Погрузка на борт незапланированных грузов, оборудования и т.п., может быть задержана или отменена. |  |  |  |  |  |  |
| O3 | Where possible the Vessel Security Officer should be contacted to receive any special instructions required due to geographical location, security level, Port requirements etc. / При возможности следует обращаться к судовому офицеру службы безопасности за получением специальных инструкций, связанных с географическим положением, уровнем безопасности, портовыми требованиями и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| O4 | All Third Party Vessels over 500 tonnes must be in possession of an International Ship Security Certificate otherwise delays may be encountered which will have a knock-on affect to Projects. / Все суда сторонних компаний водоизмещением более 500 тонн должны иметь международный сертификат судовой безопасности, в противном случае могут возникнуть задержки с негативными последствиями для проекта. |  |  |  |  |  |  |
| O5 | These Procedures apply to all Sub-Contractors, Suppliers and Clients, they need to be advised of these requirements in advance of any work commencing. / Данные процедуры распространяют свое действие на всех субподрядчиком, поставщиков и Клиентов, которые должны быть извещены об этих требованиях до начала каких-либо работ. |  |  |  |  |  |  |